1. Lavori per consentire alla Variante dei Laghi di congiungersi al Seniero 3 della  “ Via Francigena del Nord – Sentieri Alternativi/Complementari “. Pulizia a via Messico, accesso di Via dei Formalicchi;

Il Commissario, Giacomo Sandri, fara’ personalmente un sopralluogo in viale Messico e si coordinera’ con il Comune di Formello per rendere agibile il percorso da Viale Messico sino a Via di Formalicchi.

1. Lavori relativi al Ponte Pedonale sul Fosso del Cremera tra i Comuniu di Roma e Formello. Il cantiere e’ fermo e sembra abbandonato ( vedere Foto)

                                Il Commissario, Giacomo Sandri, assicura che   l’agibilita’ del ponte e del sentiero 3  sara’  disponibile per l’ 8 Dicembre, come da programmazione. Se dovessero esserci ritardi si parla di 1,2 settimane.

1. Ricostruzione della passerella pedonale in via Prato della Corte ‘ nel Comune di Roma, in prossimita’ di Veio. Lavori su Ponte Sodo (  fotografie degli archeologhi Fabrizio Vistoli e Massimiliano Bada)

Tutto sotto controllo.I lavori di consolidamento e messa in sicurezza sono effettuati sotto la guida  e supervisione della Sovraintendenza Archeologica del Lazio

1. Definizione dell’incontro  con il Sindaco di Campagnano Mazzei ( Variante dei Laghi , Panoramica dei SAL relativi ai lavori finanziati dalla Regione Lazio, Aggiornamento guide , incontro 4 dicembre a Sutri con AEVF)

Ho il riferimento telefonico del Sindaco Francesco Mazzei . Lo contattero’ lunedi’ pv facendo riferimento all’incontro con il  Commissario del Parco di Veio

1. Punti di accoglienza nel XV Municipio ( maneggio la Durlindana, …. ) , Accesso al Parco Volusia da Via Bracciano, Itinerari a cavallo, bicicletta , a piedi da Parco Volusia a Veio/Isola Farnese/ Variante Laghi

Non e’ possibile realizzare campeggi nel territorio del Parco di Veio. E’ da verificare se c’e’ la possibilita’ di autorizzazione temporanea per la sosta dei pellegrini  come sembra essere stato concesso nella zona archeologica di Veio ( Mola di isola Farnese ?)

Se la zona individuata per la sosta dei pellegrini e’ fuori dal Parco di Veio si deve verificare la fattibilita’ con il Municipio di competenza.

A gennaio 2016 Il Commissario del Parco di Veio ha in programma la convocazione di tutte le realta’ operanti nel settore dell’ippica ( sportiva, del tempo libero, dell’ippoterapia) per fare il punto su risorse, opportunita’, obiettivi . La definizione e fruibilita’  di ippovie all’interno del Parco di Veio sara’ una delle tematiche dell’incontro. Il Commissario accennera’ a progetti  di percorribilita’ del Parco di Veioi da Corso Francia ad Isola Farnese.

L’itinerario “Via Veientana, Variante dei Laghi”  rimane uno dei percorsi storici e di bellezza naturale/paesaggistica piu’ rappresentativi  del Municipio XV.

Il  Municipio  sta’ veriificando la possibilita’ di accedere al Parco Volusia e piu’ in generale al Parco di Veio ( via Veientana ) da via Braccciano . Si vuole agevolare l’ accesso e la fruibilita’ del Parco Volusia  a tutti i cittadini, ad oggi obbligati dall’unico accesso di  via Casalattico.

Il Parco di Veio sta favorendo accordi con le associazioni del territorio  per la manutenzione dei sentieri del Parco di Veio

1. Situazione iter di approvazione del Piano di assetto

E’ in via di definizione il documento VAS, La stesura definitiva del documento dovrebbe essere pronta e consegnata alla regione per marzo/aprile 2016 . E’ lecito aspettarsi che  La Regione Lazio possa  concludere la fase di approvazione definitiva del Piano di Assetto entro il 2016.

1. Assemblea Generale AEVF del 4 Dicembre 2015 a sutri

Ho conosciuto Enzo Carpenella , delegato AEVF per la VF di Roma e Provincia. Abbiamo contattato il presidente AEVF Tedeschi. Sono invitato insieme a Marco Petrelli alla assemblea AEVF del 4 Dicembre. Ci incontreremo  con Tedeschi.